|  |  |  |  |  | БГТУ 06.00 ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф.И.О | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Гой М.А.. |  |  | 6 Технико-экономическое обоснование проекта | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Комарова Е.И. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Консульт. |  | Семёнова Л.С. |  |  |  | _______, 2023 |  |  |  |  |
| Н. контр. |  | Николайчук А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | Смелов В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 Технико-экономическое обоснование проекта

## Разработка программного обеспечения требует вложения различных ресурсов, включая трудовые, материальные и финансовые. Поэтому каждый проект должен быть обоснован как с технической, так и экономической точек зрения, чтобы определить его целесообразность и эффективность.

## 6.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства

Целью дипломного проекта является разработка веб-приложения для букмекерских ставок на футбольные события, которое позволяет клиентам пополнять личный счет и делать ставки на футбольные события.

На рынке приложений имеется некоторое количество аналогов представленному в дипломном проекте программному средству, предназначенных для ставок на спорт. Для использования программного средства достаточно иметь браузер. Программный продукт относится к программным средствам общего назначения.

Пользователю разработанного веб-приложения будут доступны такие функции как:

- авторизация и регистрация;

- просмотр списка матчей;

- сортировка матчей по чемпионатам

- пополнение личного счета и вывод средств;

- просмотр истории счета;

- просмотр истории ставок;

- ставить на футбольные события.

Во время разработки дипломного проекта были использованы технологии ASP.NET Core 6.0, Entity Framework Core 7.0.4, MS SQL 15.0, React.JS 18.2.0.

В данном разделе требуется определить все расходы, которые были сделаны на каждой из стадий в процессе разработки программного продукта. Также нужно провести расчет экономии основных ресурсов, которая может быть достигнута при использовании данного программного продукта.

Стратегия монетизации предполагает продажу приложения заказчику.

6.2 Исходные данные для проведения расчётов и маркетинговый анализ

Источниками исходных данных для данных расчетов выступают действующие нормативные правовые акты. Исходные данные для расчета приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета (приводится то, что используется в расчетах)

| Наименование показателя | Условные обозначения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Численность разработчиков, чел | Чр | 1 |
| Норматив дополнительной заработной платы, % | Ндз | 15 |
| Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, % | Нфсзн | 34 |
| Ставка отчислений по обязательному страхованию в БРУСП «Белгосстрах», % | Нбгс | 0,6 |
| Норматив накладных расходов, % | Нобп, обх | 50 |
| Ставка НДС, % | ННДС | 0 |
| Налог на прибыль, % | Нп | 0 |

Ставка НДС и налог на прибыль равняются 0, так как расчеты производились на базе компании-резидента ПВТ.

Источниками исходных данных для расчёта средней цены разработки программного средства данного дипломного проекта, выступает таблица 6.2 с ценами аналогичных программных продуктов.

Таблица 6.2 – Стоимость разработки аналогичных программных продуктов

| Продукт-аналог | Источник | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Betera | https://pm.by/ru | 25306,15 руб. | Букмекерская контора для ставок на спорт. Имеет функционал, которого не будет в нашем приложении, например, карту движения поезда. В нашем приложении этого не будет, что позволит сократить цену разработки. |
| Фонбет | https://www.fonbet.by/ | 22658,73 руб. | Букмекерская компания, которая имеет огромный выбор исходов матчей, позволяет быстро пополнять счет и выводить средства на карту. |
| MaxLine | https://maxline.by/ | 18474,80 руб. | Букмекерская компания, которая позволяет отслеживать коэффициента в онлайн режиме |

Исходя из данных сайтов-калькуляторов, стоимость разработки аналогичных программных продуктов составляет 19000 – 26000 рублей.

Таким образом, общая стоимость разработки данного программного средства, выбранного в качестве базы сравнения, составит 22146,56 рублей.

6.3 Обоснование цены программного средства

В условиях современной рыночной экономики программное обеспечение, как правило, разрабатывается и выпускается организациями в форме готовых функциональных продуктов, которые продается потребителям по рыночной цене. Разработки программного обеспечения тесно связаны с научно-технической продукцией.

Для разработчика программного обеспечения экономический эффект проявляется через создание чистой прибыли от продаж программного обеспечения, которая остается в распоряжении организации. При оценке стоимости программного обеспечения у компаний-разработчиков учитываются различные расходы, включающие в себя следующие статьи:

- оплата труда исполнителей, включая основную и дополнительную заработную плату;

- взносы в фонд социальной защиты населения;

- платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- накладные расходы;

- другие прямые расходы.

На основании затрат рассчитывается себестоимость и отпускная цена конечного программного средства.

## 6.3.1 Расчёт затрат рабочего времени на разработку программного средства

В таблице 6.3 в укрупнённом виде указаны все работы, реально выполненные для создания, указанного в дипломной работе программного средства и количество рабочих часо, реально потраченных для выполнения этих работ.

Таблица 6.3 – Затраты рабочего времени на разработку ПС

| Содержание работ | Затраты рабочего времени, часов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Разработка концепции приложения | 43 |
| Организация ввода информации | 27 |
| Контроль, предварительная обработка | 27 |
| Управление вводом/выводом | 21 |
| Взаимодействие между компонентами системы | 50 |
| Взаимодействие с базой данных | 40 |
| Вспомогательные методы | 35 |

Продолжение таблицы 6.3

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Обработка ошибочных и сбойных ситуаций | 40 |
| Графический вывод результатов | 40 |
| Тестирование программных модулей | 30 |
| Доработка программного средства | 40 |
| Всего | 393 |

Общее время разработки занимает 393 часов.

## 6.3.2 Расчет основной заработной платы

Было проведено исследование заработных плат специалистов в области веб-программирования, работающих с платформой ASP.NET и React.js. Для этого использовались открытые веб-порталы, форумы, официальная отчетность и средний уровень заработка в сфере информационных технологий. Изучив и проанализировав полученные данные, было установлено, что средняя месячная заработная плата на позиции junior составляет 1667 рублей, часовая ставка составляет 9,92 руб/час.

Согласно таблице 6.2, проект разрабатывался одним специалистом на протяжении 393 часов. Таким образом, основная заработная плата будет рассчитываться по формуле 6.3

|  | Соз= Траз ∙ Сзп ∙ Краз, | (6.3) |
| --- | --- | --- |

где Соз– основная заработная плата, руб.;

Траз  – время разработки (часов);

Сзп  – средняя часовая ставка руб./час;

Краз  – количество разработчиков, человек.

|  | Cоз = 393 ∙ 9,92 = 3898,56 руб. |  |
| --- | --- | --- |

В дальнейшем для других расчётов используется основная заработная плата, рассчитанная по указанной выше методике.

## 6.3.3 Расчет дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата представляет собой выплаты, предусмотренные законодательством о труде, включает компенсирующие выплаты (например, доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни) и определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле (6.4).

|  | Сдз=Соз∙Hдз100 , | (6.4) | (6.4) |
| --- | --- | --- | --- |

где Соз– основная заработная плата, руб.;

Ндз – норматив дополнительной заработной платы, %.

Сдз = 3898,56   ∙ 15 / 100 = 584,78 руб.

## 6.3.4 Расчет отчислений в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в БРУСП «Белгосстрах» определяются в соответствии с действующими законодательными актами по нормативу в процентном отношении к фонду основной и дополнительной зарплаты исполнителей.

Отчисления в Фонд социальной защиты населения вычисляются по формуле 6.5

|  | Сфсзн = (Соз + Cдз) ⋅ Нфсзн100, | (6.5) |
| --- | --- | --- |

где Cоз – основная заработная плата, руб.;

Cдз – дополнительная заработная плата на конкретное ПС, руб.;

Нфсзн – норматив отчислений в Фонд социальной защиты населения, %.

Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» вычисляются по формуле 6.6

|  | Сбгс = (Соз + Cдз) ⋅ Нбгс100, | (6.6) |
| --- | --- | --- |

Сфсзн = (3898,56 + 584,78 ) ⋅ 34100 = 1524,34 руб.

Сбгс = (3898,56 + 584,78 ) ⋅ 0,6100 = 26,90 руб.

Таким образом, общие отчисления в БРУСП «Белгосстрах» составили 26,90 руб., а в фонд социальной защиты населения – 1524,34руб.

## 6.3.5 Расчет суммы прочих прямых затрат

В экономическом разделе пояснительной записки подробно рассматриваются прочие прямые затраты, которые включают в себя несколько ключевых компонентов. Эти затраты охватывают такие аспекты, как регистрация доменного имени, оплата хостинга, приобретение лицензии среды разработки. Подробный анализ и учет каждого из этих компонентов позволит определить точную сумму прочих прямых затрат.

Таблица 6.4 – Прочие прямые затраты на разработку ПС

| Статья затрат | Сумма |
| --- | --- |
| Регистрация доменного имени сроком на год | 33,00 |
| Оплата хостинга сроком на один год | 378,00 |
| Среда разработки Visual Studio Professional сроком на три месяца | 394,20 |
| Итого | 805,20 |

Далее найдём сумму прочих затрат по формуле:

Спз = 33,00 + 378,88 + 394,20 = 805,20 руб.

## 6.3.6 Расчет суммы накладных расходов

Сумма накладных расходов Собп,обх – произведение основной заработной платы исполнителей на конкретное программное средство Соз на норматив накладных расходов в целом по организации Нобп,обх, по формуле 6.8.

|  | Собп,обх = Соз ⋅ Нобп,обх100. | (6.8) |
| --- | --- | --- |

Сумма накладных расходов составит:

Собп,обх = 3898,56  50 / 100 = 1949,28 руб.

## 6.3.7 Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства Ср определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат исполнителей на конкретное программное средство, отчислений на социальные нужды, суммы прочих затрат и суммы накладных расходов, по формуле 6.9.

|  | Ср = Соз + Сдз + Сфсзн + Сбгс + Спз + Собп,обх. | (6.9) |
| --- | --- | --- |

Все данные необходимые для вычисления есть, поэтому можно определить сумму расходов на разработку программного средства.

Ср = 3898,56 + 584,78 + 1524,34 +26,90 + 1949,28 + 805,20 = 8789,06 руб.

Сумма расходов на разработку программного средства была вычислена на основе данных, рассчитанных ранее в данном разделе, и составила 8789,06 рублей.

- 6.3.8 Определение цены, оценка эффективности

Прибыль от реализации программного средства вычисляется по формуле 6.12.

|  |  | (6.12) |
| --- | --- | --- |

где Урент – уровень рентабельности, %;

Сп – полная себестоимость программного средства, руб.

Цена разработки программного средства без налогов находится по следующей формуле:

|  |  | (6.13) |
| --- | --- | --- |

Сумма налога на добавленную стоимость не рассчитывается, так как компания является резидентом ПВТ.

Исходя из вышеописанных данных рассчитаем прибыль от реализации программного средства, а также планируемую отпускную цену.

Ппс = 8789,06  30 / 100 = 2636,72 руб.

Цр = 8789,06 + 2636,72 = 11425,78 руб.

Чистая прибыль равняется прибыли от реализации, так как компания является резидентом ПВТ.

Рассчитав планируемую отпускную цену можно сделать вывод, что стоимость разработки программного продукта в два раза ниже, чем у аналогов. Это дает значительное преимущество на рынке, поскольку более доступная цена может привлечь больше клиентов и потенциальных заказчиков. Учитывая это, можно ожидать увеличения спроса на разработанный программный продукт.

## 6.4 Вывод по разделу

В таблице 6.4 представлены результаты расчётов для основных показателей данной главы в краткой форме.

Таблица 6.4 – Результаты расчетов

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Время разработки, ч. | 393 |
| Количество разработчиков, чел. | 1 |
| Основная заработная плата, руб. | 3898,56 |
| Дополнительная заработная плата, руб. | 584,78 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения и БРУСП «Белгосстрах», %, руб. | 1524,34 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах», руб. | 26,90 |
| Прочие прямые затраты, руб | 805,20 |
| Накладные расходы, руб. | 1949,28 |
| Полная себестоимость, руб. | 8789,06 |
| Чистая прибыль, руб. | 2636,72 |
| Уровень рентабельности, % | 30 |
| Цена реализации, руб. | 11425,78 |

Разработка программного средства одним работником за 393 часов, при заданных условиях, обойдется в 8789,06 рублей. Цена разработанного приложения составила 11425,78 рублей, что в два раза ниже чем у аналогичных решений. Реализация веб-приложения приложения по цене в 11425,78 рублей принесет прибыль организации в сумме 2636,72 рублей, при этом уровень рентабельности составит 30%.

Такая цена на разработку программного продукта обусловлена использованием технологий ASP.Net Core и React.JS, которые обладают рядом преимуществ, таких как простота расширения функционала и независимость компонент. Благодаря тому, что эти технологии распространяются бесплатно, удалось значительно снизить полную себестоимость конечного продукта. Кроме того, сжатые сроки создания программного продукта могут привести к некоторым недоработкам, что также может повлиять на стоимость.

Важно отметить, что веб-приложение было разработано одним программистом, поэтому для дальнейшего развития проекта необходимо иметь качественную документацию, хорошее пояснение кода и правильную архитектуру проекта.